PropNest — Kế hoạch triển khai 6 tuần

Checklist công việc theo tuần cho nhóm 3 thành viên
(Không bao gồm AME — F09, F10)

Tài liệu này chia nhỏ toàn bộ Feature Backlog (F01–F08) thành 6 sprint tuần, mỗi sprint có checklist cụ thể, người phụ trách và tiêu chí demo cuối tuần. Thành viên đánh dấu ☐ → ☑ khi hoàn thành từng mục.

# Tổng quan Sprint Roadmap

| Sprint | Feature | Mục tiêu chính | Demo cuối sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuần 1 | F01, F02 (phần 1) | Solution, Identity, JWT, migration, listing CRUD cơ bản, pipeline. | Seller đăng ký, đăng nhập JWT, tạo draft listing qua Swagger. |
| Tuần 2 | F02, F03, F04 | Listing lifecycle đầy đủ, manual moderation, history delta engine. | Moderator duyệt/reject tin; xem lịch sử before/after delta. |
| Tuần 3 | F05 | Wallet top-up, charge, refund, optimistic concurrency, idempotency. | Mua package; retry cùng Idempotency-Key không bị trừ hai lần. |
| Tuần 4 | F06, F08 | RabbitMQ, MassTransit Saga, outbox, compensation, workflow status. | Giả lập lỗi upgrade → Saga compensate refund; FE poll workflow. |
| Tuần 5 | F07 | Quartz expiry job, health checks, structured logging, Docker Compose. | Tin expire tự động; /health OK; one-command Docker deployment. |
| Tuần 6 | Tất cả | Integration tests, bug fix, demo script, báo cáo, trình bày. | Demo end-to-end toàn bộ kịch bản; báo cáo và slide hoàn chỉnh. |

# Tuần 1 — Solution, Identity, JWT và Listing CRUD

Feature: F01 (Authentication) + F02 (Listing — phần 1)

Mục tiêu: Dựng xong khung solution, database migration, xác thực JWT và CRUD listing cơ bản.

Demo cuối tuần: Seller đăng ký → đăng nhập nhận JWT → tạo draft listing → xem listing qua Swagger.

| ☐ | Công việc | Phụ trách | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Khởi tạo solution 5 project theo Clean Architecture, cấu hình Directory.Build.props và Directory.Packages.props. | Cả nhóm | Đã xong sẵn |
| ☐ | Cấu hình Docker Compose cho SQL Server và RabbitMQ. | TV3 | deploy/docker-compose.yml |
| ☐ | Tạo EF Core migration InitialCreate và chạy database update. | TV1 | Đã xong sẵn |
| ☐ | Cấu hình ASP.NET Core Identity (ApplicationUser kế thừa IdentityUser<long>). | TV1 | Đã xong sẵn |
| ☐ | Viết AuthController: POST /auth/register (tạo user, hash password qua UserManager). | TV1 | Trả 201 Created |
| ☐ | Viết AuthController: POST /auth/login (kiểm tra password, cấp JWT access token). | TV1 | Trả JWT có sub và role claim |
| ☐ | Cấu hình JWT Bearer Authentication và Authorization policy trong Program.cs. | TV1 | Đã xong sẵn |
| ☐ | Cấu hình Middleware pipeline: ExceptionHandling → CorrelationId → Auth. | TV3 | Đã xong sẵn |
| ☐ | Viết ListingsController: POST /listings (tạo draft), GET /listings/{id}. | TV2 | Đã xong sẵn |
| ☐ | Viết seed data: tạo sẵn role Seller, Moderator, Admin khi startup. | TV1 | Chạy trong Program.cs |
| ☐ | Kiểm tra Swagger hoạt động với Bearer Auth scheme. | Cả nhóm | Swagger hiện ổ khóa |
| ☐ | Viết 2-3 unit test cho Listing entity (tạo, validate input). | TV2 | Đã có sẵn 5 tests |

# Tuần 2 — Listing Lifecycle, Moderation và History Delta

Feature: F02 (đầy đủ) + F03 (Manual Moderation) + F04 (History Delta)

Mục tiêu: Hoàn thiện vòng đời tin đăng, kiểm duyệt thủ công và engine theo dõi thay đổi.

Demo cuối tuần: Seller cập nhật giá → Moderator approve/reject → xem history delta before/after.

| ☐ | Công việc | Phụ trách | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Viết PUT /listings/{id} với RowVersion (optimistic concurrency). | TV2 | Đã xong sẵn |
| ☐ | Viết POST /listings/{id}/submit chuyển trạng thái sang PendingModeration. | TV2 | Đã xong sẵn |
| ☐ | Viết POST /listings/{id}/hide cho Seller ẩn tin đã Published. | TV2 | Domain method có sẵn |
| ☐ | Viết ModerationController: POST /moderation/listings/{id}/approve. | TV1 | Policy CanModerateListings |
| ☐ | Viết ModerationController: POST /moderation/listings/{id}/reject (bắt buộc reason). | TV1 | Ghi ListingModerationReview |
| ☐ | Ghi ListingHistory snapshot khi Create, delta khi Update, event khi Submit/Approve/Reject. | TV2 | DeltaEngine đã có sẵn |
| ☐ | Viết GET /listings/{id}/history trả danh sách lịch sử với snapshot và delta. | TV2 | Read model, không mutate |
| ☐ | Viết GET /listings (danh sách tin) với filter Status, phân trang cơ bản. | TV2 | Query projection |
| ☐ | Viết unit test cho DeltaEngine: price change, null value, unchanged field. | TV2 | Ưu tiên cao |
| ☐ | Viết unit test cho Listing state transition: Draft→Submit, Publish→Hide, Reject ko submit. | TV2 | Phải cover edge case |
| ☐ | Viết unit test cho Moderation: approve phải PendingModeration, reject phải có reason. | TV1 |  |
| ☐ | Tạo migration mới nếu có thay đổi schema (thêm cột, index). | TV3 |  |

# Tuần 3 — Wallet, Package và Idempotency

Feature: F05 (Wallet and Package)

Mục tiêu: Nạp ví, mua gói, trừ tiền (Promo trước → Main), idempotency chống trùng lặp.

Demo cuối tuần: Mua package → ví bị trừ đúng số tiền → gửi lại cùng Idempotency-Key → không bị trừ hai lần.

| ☐ | Công việc | Phụ trách | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Viết WalletService: tạo ví khi đăng ký user, top-up main balance. | TV3 | Wallet entity có sẵn |
| ☐ | Viết POST /wallets/top-up endpoint (demo nạp tiền). | TV3 | Chỉ dùng cho dev/demo |
| ☐ | Viết WalletService.Charge: trừ PromoBalance trước rồi MainBalance. | TV3 | Domain logic có sẵn |
| ☐ | Viết WalletService.Refund: hoàn tiền vào MainBalance. | TV3 | Domain logic có sẵn |
| ☐ | Ghi WalletTransaction (ledger bất biến) cho mỗi thao tác nạp/trừ/hoàn. | TV3 | CorrelationId + Type unique |
| ☐ | Viết GET /wallets/me trả số dư ví hiện tại của user đang đăng nhập. | TV3 |  |
| ☐ | Viết GET /wallets/me/transactions trả lịch sử giao dịch ví. | TV3 |  |
| ☐ | Tạo bảng PackageDefinitions và seed dữ liệu Standard, VIP, Boost. | TV3 | Migration mới |
| ☐ | Hoàn thiện POST /listings/{id}/purchase-package với Idempotency-Key. | TV3 | Controller đã có sẵn |
| ☐ | Viết WorkflowService.StartPurchaseAsync: kiểm tra idempotency, tạo workflow + outbox. | TV3 | Logic đã có sẵn |
| ☐ | Viết unit test Wallet: charge promo first, insufficient funds, exact refund, duplicate correlation. | TV3 | Ưu tiên cao |
| ☐ | Viết unit test Idempotency: same key same hash → replay, same key diff hash → 409. | TV3 |  |

# Tuần 4 — Saga Orchestrator, Outbox và Compensation

Feature: F06 (Purchase Saga) + F08 (Workflow Status)

Mục tiêu: MassTransit Saga state machine, outbox dispatch qua RabbitMQ, compensation refund.

Demo cuối tuần: Giả lập UpgradeListing lỗi → Saga chuyển Compensating → wallet được refund → FE poll workflow status.

| ☐ | Công việc | Phụ trách | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Cài MassTransit + RabbitMQ transport vào Infrastructure và Workflow Worker. | TV3 | Thêm package |
| ☐ | Viết PurchasePackageSaga state machine (MassTransit StateMachine<>). | TV3 | Persisted bằng EF Core |
| ☐ | Viết DeductWalletConsumer: nhận command, gọi WalletService.Charge. | TV3 | Inbox deduplication |
| ☐ | Viết UpgradeListingConsumer: nhận command, gọi Listing.UpgradePackage. | TV2 | Ghi history UpgradePackage |
| ☐ | Viết RefundWalletConsumer: nhận compensate command, gọi Wallet.Refund. | TV3 | Ghi Refund ledger |
| ☐ | Chuyển OutboxDispatchService từ LoggingPublisher sang MassTransit publisher. | TV3 | Thay implementation |
| ☐ | Viết InboxMessage entity và consumer deduplication filter. | TV3 | Chống xử lý lặp |
| ☐ | Ghi WorkflowStep cho mỗi bước Saga (Started, DeductingWallet, Completed...). | TV3 | Read model cho FE |
| ☐ | Hoàn thiện GET /workflows/{correlationId} trả trạng thái và danh sách steps. | TV2 | Controller đã có sẵn |
| ☐ | Test happy path end-to-end: purchase → deduct → upgrade → complete. | Cả nhóm | Swagger + logs |
| ☐ | Test failure path: giả lập lỗi upgrade → compensate → refund. | Cả nhóm | Quan sát Saga state |
| ☐ | Test idempotency: gửi cùng request 2 lần → chỉ 1 charge trong ledger. | Cả nhóm |  |

# Tuần 5 — Operations, Quartz, Health Checks và Docker

Feature: F07 (Operations)

Mục tiêu: Job tự động hết hạn tin, health check đầy đủ, structured logging, Docker deployment.

Demo cuối tuần: Tin Published quá EndDate tự động Expired; /health trả Healthy; docker compose up chạy toàn bộ.

| ☐ | Công việc | Phụ trách | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Cài Quartz.Extensions.Hosting vào Workflow Worker. | TV3 | Thêm package |
| ☐ | Viết ListingExpirationJob: quét Published có EndDate <= now, chuyển Expired. | TV3 | Batch nhỏ, ghi history |
| ☐ | Cấu hình Quartz trigger chạy mỗi 5 phút. | TV3 | Cron expression |
| ☐ | Thêm health check cho RabbitMQ bên cạnh SQL Server. | TV3 | /health endpoint |
| ☐ | Cấu hình Serilog structured logging (JSON) với CorrelationId và WorkflowId. | TV3 | Serilog.AspNetCore |
| ☐ | Viết integration test: API tạo listing → JWT auth → concurrency conflict. | TV1 | WebApplicationFactory |
| ☐ | Viết integration test: Saga happy path → workflow Completed. | TV3 | Testcontainers optional |
| ☐ | Viết integration test: Saga failure → compensation → Refund ledger. | TV3 |  |
| ☐ | Cập nhật Docker Compose thêm service PropNest.Api và Workflow Worker. | TV3 | Multi-container |
| ☐ | Viết README runbook: one-command deployment local. | Cả nhóm | docker compose up |
| ☐ | Review và fix tất cả warning trong solution. | Cả nhóm | TreatWarningsAsErrors |

# Tuần 6 — Tổng hợp, Demo Script và Báo cáo

Feature: Tất cả F01–F08

Mục tiêu: Sửa bug, bổ sung test, chuẩn bị kịch bản demo và hoàn thiện báo cáo trình bày.

Demo cuối tuần: Demo end-to-end toàn bộ kịch bản theo tài liệu Blueprint mục 8.4.

| ☐ | Công việc | Phụ trách | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Chạy lại toàn bộ unit test, sửa test fail. | Cả nhóm | dotnet test |
| ☐ | Chạy lại toàn bộ integration test, sửa test fail. | Cả nhóm |  |
| ☐ | Chuẩn bị sample data: tài khoản Seller, Moderator, Admin có sẵn. | TV1 | Seed data |
| ☐ | Viết demo script kịch bản 1: Seller tạo draft → sửa giá → xem history delta. | TV2 | Postman/Swagger |
| ☐ | Viết demo script kịch bản 2: Mua VIP 2 lần cùng Idempotency-Key → 1 charge. | TV3 |  |
| ☐ | Viết demo script kịch bản 3: Giả lập lỗi → Saga compensate → Refund ledger. | TV3 |  |
| ☐ | Viết demo script kịch bản 4: Moderator approve/reject → listing Published. | TV1 |  |
| ☐ | Demo đảo thứ tự middleware để giải thích CorrelationId pipeline. | TV3 | Middleware ordering |
| ☐ | Viết báo cáo: giải thích kiến trúc, dependency rule, DI, pipeline. | TV1 |  |
| ☐ | Viết báo cáo: giải thích Saga, outbox, idempotency, compensation. | TV3 |  |
| ☐ | Viết báo cáo: giải thích EF Core, migration, concurrency, delta engine. | TV2 |  |
| ☐ | Chuẩn bị slide trình bày (nếu cần). | Cả nhóm |  |
| ☐ | Dry-run demo cuối cùng trước khi trình bày. | Cả nhóm | Chạy từ Docker sạch |

# Ghi chú phân công thành viên

| Vai trò | Module chính | Deliverable |
| --- | --- | --- |
| Thành viên 1 (TV1) | Authentication, Authorization, Moderation | F01 (Auth), F03 (Moderation), integration tests API, báo cáo kiến trúc. |
| Thành viên 2 (TV2) | Listing lifecycle, History Delta, Workflow status | F02, F04, F08, Delta unit tests, history API, báo cáo EF Core. |
| Thành viên 3 (TV3) | Wallet, Saga, Outbox, Worker, Operations | F05, F06, F07, Docker Compose, health checks, báo cáo Saga/Outbox. |

Quy ước đánh dấu: ☐ = chưa làm, ☑ = đã hoàn thành, ⚠ = đang gặp vấn đề cần hỗ trợ.

Cả nhóm review code lẫn nhau mỗi cuối tuần trước khi merge vào nhánh chính.

Migration phải được commit vào source control. Thành viên khác chỉ chạy 'dotnet ef database update' để đồng bộ.

Tài liệu này được cập nhật song song với tiến độ thực tế. Nếu có thay đổi scope, ghi chú rõ lý do và ngày điều chỉnh.